**NOTE DE SYNTHÈSE DE FAISABILITÉ DU PROJET**

| **But du projet** | Réaliser une application afin de recenser tous les lieu spécialisé pour le sport |
| --- | --- |
| **Contexte** | Dans un monde connecté, de plus en plus de choses se passent sur les réseaux, y compris les rencontres, les sportifs ne possèdent pas de plateforme concentrant tout ce dont ils ont besoin pour pratiquer leurs passions. Alors les sportif cherchant des lieu pour pratiquer et des collègue se dirigeront sur l’application |
| **Hypothèses et impacts attendus** | Permettre d’aider les personne qui veulent faire du sport mais qui ne savent pas vraiment où le faire ou avec qui voir encore de pouvoir se regrouper pour faire du sport |
| **Parties prenantes** | Les utilisateur de l’application |
| **Concurrence** | Aucun concurrent n’est positionner sur ce secteur, les salle de sport (tel que basic-fit) pourrait essayer de s’y introduire |
| **Difficultés du projet** | Le projet est réalisable, et n’est pas mis en danger par des imprévus météorologiques. ll est donc facilement réalisable |
| **Contraintes** | Réussir à dégager une certaine visibilité à l’application pour qu’elle puisse être utilisé, le financement part de loin et donc serait la plus grande contrainte |
| **Coûts et délais estimés du projet** | Le développement de l’application prendrait quatre mois en comptant la finalisation de chaque service et coûterait 10 472€ louer un serveur coûterait 390€ par mois une fois l’application lancée, 2000€ du prêt servirait à la pub du projet. Estimant que la pub rapportant assez d’utilisateur en deux mois le projet sera finalisé en 6 mois avec ~8000€ afin de couvrir les imprévu |
| **Principaux risques** | Le fait que peu de personne n’utilise l’application |
| **Limites du projet** | La visibilité au début du projet peut poser des problème pour s’étendre |
| **Plan de financement** | Le début du financement se basera sur un prêt bancaire de 20000€ pour développer l’application en payant les développeurs et louer des serveurs pour une durée suffisante pour que l’application prenne un élan. Le reste des financements se basera sur la diffusion de pub sur notre application.Le reste du prêt servira à faire la publicité du projet |