COMPTE RENDU DE LA SEANCE DE TRAVAIL N°1
Lieu : Univérsité de Lille, cité scientifique S4A04
Date : 11/03/2024
Heure de début :  13h30 / 15h30
Destinataires : Kwane Bebey
Objet : Créer le questionnaire et analyser l’environnement
Qualité	Présents	Excusés	Absents
Chef de projet	X
Secrétaire	X
Responsable du SI	X
Membre		X

Rappel de l’ordre du jour
Créer le questionnaire à destination des étudiants
Faire le squelette du rapport du projet
Analyser l’environnement

Ouverture de la séance
Répartitions des taches
Faire un questionnaire d’environ 20 questions sur Google Form afin de récupérer un maximum de données
Commencer le squelette du rapport du projet afin de devoir simplement y insérer les données

Informations échangées
Échange d’informations pour différentes idées de la maquette
Échange d’informations pour les différentes façons de faire le site, du niveau informatique ou du niveau ergonomique à l’utilisation.

Décisions / Choix
Prioriser un site ergonomique

Actions à suivre
Descriptions	Responsables	Délais	Livrables
Créer le questionnaire à destination des étudiants	Mathis	2h
Analyser l’environnement	Sofiane	2h
Analyser l’environnement	Milan	30min
Faire le squelette du rapport du projet	Milan	1h30
Faire le squelette du rapport du projet	Aymane	1h

En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le :
Conseils :

- Le compte-rendu est à rédiger au fur et à mesure de la réunion ou juste après sur la base des notes prises par le secrétaire,
- A la fin de la réunion, les actions à suivre sont récapitulées par l’animateur et validées avant l’envoi du CR (voir "Check-list d'efficacité d'une réunion" sur gestiondeprojet.pm).