COMPTE RENDU DE LA SEANCE DE TRAVAIL N°13
Lieu : Univérsité de Lille, cité scientifique S4A04
Date : 13/05/2024
Heure de début :  15h30-18h
Destinataires : Kwane Bebey
Objet : Rapport
Qualité	Présents	Excusés	Absents
Chef de projet	X
Secrétaire	X
Responsable du SI	X
Membre	X

Rappel de l’ordre du jour
Commencer le rapport de fin de projet

Ouverture de la séance :
répartir qui fait quel partie du rapport et ce quelle contient
Répartitions des taches
Tout le monde rapport
Informations échangées
Tout le monde est au connaît tout le projet et il n’y a donc pas besoin d’information à échangé.
Actions à suivre
Descriptions	Responsables	Délais	Livrables
Rapport	Mathis	2h
Rapport	Milan	2h
Rapport	Aymane	2h
Rapport	Sofianne	2h

En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le :
Conseils :

- Le compte-rendu est à rédiger au fur et à mesure de la réunion ou juste après sur la base des notes prises par le secrétaire,
- A la fin de la réunion, les actions à suivre sont récapitulées par l’animateur et validées avant l’envoi du CR (voir "Check-list d'efficacité d'une réunion" sur gestiondeprojet.pm).