COMPTE RENDU DE LA SEANCE DE TRAVAIL N°2
Lieu : Univérsité de Lille, cité scientifique S4A04
Date : 25/03/2024
Heure de début :  9h                                                                          Heure de fin : 11h
Destinataires : Kwane Bebey
Objet : Compte rendu
Qualité	Présents	Excusés	Absents
Chef de projet	X
Secrétaire	X
Responsable du SI	X
Membre		X

Rappel de l’ordre du jour
finir l’analyse de l’environnement
Maquette

Ouverture de la séance
Répartitions des taches
Finir la faisabilité
Faire la maquette/Commencer le site

Informations échangées
Échange d’informations pour différentes idées de la maquette
Échange d’informations pour savoir quel point priorisé durant la séance
Échange d’informations sur la faisabilité

Décisions / Choix
Faire une maquette ergonomique

Actions à suivre
Descriptions	Responsables	Délais	Livrables
Planification des tâches/maquette	Mathis	2h
Synthèse de faisabilité	Sofiane	2h
Budget	Aymane	1h
Compte rendu	Milan	30min
Site	Milan	1h30
Site	Aymane	1h

Date de la prochaine séance de travail:
25/03/2024

En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le :
Conseils :

- Le compte-rendu est à rédiger au fur et à mesure de la réunion ou juste après sur la base des notes prises par le secrétaire,
- A la fin de la réunion, les actions à suivre sont récapitulées par l’animateur et validées avant l’envoi du CR (voir "Check-list d'efficacité d'une réunion" sur gestiondeprojet.pm).