COMPTE RENDU DE LA SEANCE DE TRAVAIL N°6
Lieu : Univérsité de Lille, cité scientifique S4A04
Date : 28/03/2024
Heure de début :  9h30                                                                          Heure de fin : 12h
Destinataires : Kwane Bebey
Objet : Compte rendu
Qualité	Présents	Excusés	Absents
Chef de projet	X
Secrétaire	X
Responsable du SI		X
Membre	X

Rappel de l’ordre du jour
finir l’analyse de l’environnement
Maquette

Ouverture de la séance
Répartitions des taches
Continuer le maquettage de certaine page du site
Commencer le site

Informations échangées
Échange d’informations pour différentes idées de la maquette
Échange d’informations pour les différentes façons de faire le site, du niveau informatique ou du niveau ergonomique à l’utilisation.

Décisions / Choix
Prioriser un site ergonomique

Actions à suivre
Descriptions	Responsables	Délais	Livrables
Planification des tâches/site	Mathis	2h
buget	Sofiane	2h
Compte rendu	Milan	30min
Site	Milan	1h30
Site	Aymane	1h

Date de la prochaine séance de travail:
02/04/2024

En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le :
Conseils :

- Le compte-rendu est à rédiger au fur et à mesure de la réunion ou juste après sur la base des notes prises par le secrétaire,
- A la fin de la réunion, les actions à suivre sont récapitulées par l’animateur et validées avant l’envoi du CR (voir "Check-list d'efficacité d'une réunion" sur gestiondeprojet.pm).